혜택AI

서비스 고도화 QA 라운드테이블

6개 전문가 롤 토론 · 최신 앱 벤치마킹 · 고도화 6건 개발 명세

사용자 · PM · 마케터 · 개발자 · 디자이너 · QA

작성일: 2026년 7월 22일  ·  버전 1.0

대상 사용자: 50~70대  ·  범위: 기존 서비스의 사용성·완성도 고도화

# 목차

# 1. QA 진행 방식과 참여 롤

이 문서는 혜택AI를 최신 앱 수준의 사용성으로 끌어올리기 위해, 서로 이해관계가 다른 6개 전문가 롤이 같은 화면을 두고 토론(라운드테이블)한 결과를 정리한 것이다. 각 고도화 항목은 ‘벤치마크 → 토론 → 합의 → 개발 명세(항목·수용기준·지표)’ 순서로 구성해, 그대로 개발 착수가 가능하도록 했다.

## 1.1 참여 롤(페르소나)

| 김순자 · 사용자 대표 | 68세, 스마트폰으로 카톡·유튜브·토스 사용. 글씨가 작으면 포기하고, ‘이거 광고야?’를 늘 의심한다. ‘내가 지금 뭘 눌러야 하는지’ 분명해야 쓴다. |
| --- | --- |
| 이도현 · PM | 지표와 우선순위를 책임. ‘첫 성공 경험’과 ‘재방문’을 핵심으로 보고, 개발 비용 대비 효과로 결정을 내린다. |
| 박서연 · 마케터 | 그로스 담당. 획득 비용·리텐션·입소문(가족 추천)을 본다. 시니어 시장의 신뢰·안전을 마케팅 자산으로 만들고 싶어한다. |
| 최준영 · 개발자 | 모바일·백엔드. 실현 가능성과 기술부채를 챙긴다. LLM 비용·응답 지연·오프라인 폴백을 현실적으로 본다. |
| 정미래 · 디자이너 | UX/UI·접근성. 큰 글씨·큰 버튼·명확한 상태를 원칙으로, 디자인 시스템(토큰)으로 일관성을 만든다. |
| 한지훈 · QA 리드 | 품질·엣지케이스·회귀. ‘연결 실패’, ‘권한 거부’, ‘저사양 기기’ 같은 실패 경로를 먼저 확인한다. |

## 1.2 산출물 읽는 법

- 벤치마크: ‘어느 앱의 무엇을, 왜 배우는가’를 한 줄로.

- 토론: 각 롤의 입장과 반박·합의 과정을 대사로 기록.

- 개발 명세: 프론트/백엔드/AI·데이터 체크리스트 + 수용 기준 + KPI + 우선순위. 그대로 티켓화 가능.

# 2. 최신 앱 벤치마크 요약

시니어가 실제로 쓰거나, 우리 문제와 맞닿은 앱들을 기준으로 ‘배울 점’과 ‘우리 적용’을 정리했다.

| 앱 | 배울 점 | 우리 적용 |
| --- | --- | --- |
| 토스 | 한 화면 한 가지 행동, 큰 숫자, 군더더기 없는 흐름, 이상거래 즉시 경고 | 금액·상태를 크게 한눈에(E1/G1), 안전 경고를 신뢰 자산으로(고도화 5) |
| 카카오톡 | 누구나 아는 채팅 관성(말풍선·아래 입력창·시간순) | AI 대화를 익숙한 채팅 문법으로(고도화 1), 학습 비용 최소화 |
| 당근마켓 | 동네 기반 맥락, 따뜻하고 쉬운 말투, 과하지 않은 추천 | 위치 기반 능동 안부(고도화 3), 쉬운 존댓말 보이스(디자인 시스템) |
| 캐시워크 | 잠금화면 걸음-보상 루프, 즉시 적립 체감(직접 경쟁) | 걷기 리텐션 루프 차별화: 대화·안부와 결합(고도화 3) |
| ChatGPT · 뤼튼 | 실시간 스트리밍 답변, 후속질문 추천, ‘생각 중’ 상태 | 대화 신뢰성·스트리밍·후속질문(고도화 1) |
| 삼성헬스 · 애플 건강 | 걸음 수 신뢰성, 권한/센서 안내 | 걷기 데이터 신뢰·권한 UX(고도화 3) |
| 정부24 · 시니어 돌봄앱 | 큰 글씨·고대비·쉬운 용어(접근성 지향) | 접근성 디자인 시스템 전면화(고도화 4) |

# 3. 고도화 항목 (라운드테이블 6건)

## 고도화 1. AI 대화 신뢰성 · 상태 투명성 (스트리밍 + 정직한 폴백)

벤치마크. ChatGPT의 실시간 스트리밍·후속질문, 토스의 명확한 상태 표시, 카카오톡의 익숙한 채팅 문법.

### 라운드테이블

김순자 (사용자)  ‘하이’라고 쳤는데 늘 똑같은 말만 나와요. 이게 진짜 대답하는 건지, 그냥 정해진 건지 모르겠어요.

한지훈 (QA)  재현했습니다. 키가 있어도 실제 호출이 실패하면 조용히 예시 답변으로 넘어가서, 사용자는 ‘도돌이표’로 느낍니다. 실패 원인이 화면에 전혀 안 보여요.

최준영 (개발자)  원인은 세 가지예요 — 키 오류(401), 사용량 한도(429), 네트워크. 지금은 전부 catch로 삼켜버립니다. 최소한 원인을 노출하고, 성공 시 스트리밍으로 ‘살아있는’ 느낌을 줘야 합니다.

정미래 (디자이너)  카톡처럼 말풍선·시간순·아래 고정 입력창이면 학습이 필요 없어요. 답변 생성 중엔 ‘생각하고 있어요…’ 표시, 완료되면 한 줄 결론부터.

이도현 (PM)  이건 P0입니다. ‘대화가 된다’는 확신이 없으면 나머지 기능은 의미가 없어요. 스트리밍·상태·폴백 노출을 한 묶음으로.

박서연 (마케터)  ‘실제 AI가 답한다’를 체감시키면 가족에게 자랑합니다. 반대로 도돌이표는 즉시 삭제로 이어져요.

합의. ① 채팅형 UI(말풍선·시간순·하단 고정 입력) 확정, ② 스트리밍 출력 + ‘생각 중’ 상태, ③ 실패 시 원인·조치 노출(조용한 폴백 금지), ④ 후속질문 2개 추천.

| 개발 항목 | (프론트 · 백엔드 · AI/데이터) |
| --- | --- |
| 프론트엔드 | - 채팅 말풍선/시간순/하단 고정 입력창으로 대화 화면 재구성 - 스트리밍 토큰 점진 렌더 + ‘생각하고 있어요…’ 인디케이터 - 실패 시 원인 카드(키/한도/네트워크) + 재시도 버튼 - 답변 하단 후속질문 칩 2개(대화 맥락 기반) |
| 백엔드/AI | - messages streaming(SSE) 응답 파이프라인 연결 - 오류코드→사용자 문구 매핑(401/429/네트워크) - 폴백 시 ‘예시 답변’ 플래그를 응답에 명시(무음 폴백 제거) - 후속질문 생성(경량 프롬프트) |
| 수용 기준 | - ‘연결 실패’ 시 화면에 원인·조치가 반드시 보인다(조용한 폴백 0건). - 정상 연결 시 답변이 스트리밍으로 한 글자씩 나타난다. - 새 대화/이어가기 상태가 명확히 구분된다. |
| 성공 지표(KPI) | 첫 대화 성공률 ↑, 첫 세션 이탈률 ↓ 평균 왕복 대화 수(턴) ↑ ‘도돌이표’ 관련 문의 ↓ |
| 우선순위 | P0 · 스프린트 1 |

## 고도화 2. 맥락형 혜택 추천 고도화 (필요할 때만, 정직하게)

벤치마크. 당근·토스의 ‘맥락상 필요한 순간에만’ 절제된 추천, 광고와 정보의 명확한 분리.

### 라운드테이블

김순자 (사용자)  묻지도 않았는데 광고가 먼저 떠 있으면 믿음이 안 가요. 필요할 때 슬쩍 알려주면 고맙죠.

박서연 (마케터)  역설적이지만 광고를 덜 보여줄수록 전환이 오릅니다. 대화 맥락에 맞는 한 장이 무작정 노출 열 장보다 낫습니다.

최준영 (개발자)  핵심 원칙은 ‘답변을 먼저 확정(해시)한 뒤 추천을 붙인다’예요. 답이 광고에 오염되면 안 됩니다. 추천은 니즈 강도(없음/탐색/준비) 게이팅으로.

정미래 (디자이너)  추천 카드엔 ‘제휴’ 라벨, 추천 이유, 예상 적립을 같은 순서로. 필요 없으면 접힌 상태로 두고요.

한지훈 (QA)  위험 대화(사기·건강·위기)에선 추천을 완전히 숨겨야 합니다. 이건 회귀 테스트로 고정하겠습니다.

이도현 (PM)  ‘답변 우선, 추천은 준비된 사람에게만’으로 확정. 광고 노출 수보다 유효 전환·신뢰 지표를 봅니다.

합의. 답변 확정 후에만 추천 조회 / 니즈 강도 게이팅(‘준비’ 단계에서만 강추천) / ‘제휴’ 라벨·이유·예상적립 표준화 / 안전 상황엔 추천 전면 숨김.

| 개발 항목 | (프론트 · 백엔드 · AI/데이터) |
| --- | --- |
| 프론트엔드 | - 추천 카드를 답변 하단 별도 영역으로 분리(‘제휴’ 라벨 상시) - 니즈 ‘탐색’은 접힘, ‘준비’는 펼침 기본값 - 추천 이유·예상 적립·취소 규정 동일 순서 표기 |
| 백엔드/AI | - 2단계 파이프라인 유지: 답변 확정(해시) → 추천 큐레이션 - 니즈 강도 분류(없음/탐색/준비) 기반 게이팅 - 안전 플래그 시 추천 결과 강제 비움(불변식) |
| 수용 기준 | - 묻지 않은 상황에서 광고가 답변 위에 먼저 뜨지 않는다. - 위험 대화에서는 추천이 한 건도 노출되지 않는다. - 모든 추천 카드에 ‘제휴’·이유·예상적립이 표기된다. |
| 성공 지표(KPI) | 추천 노출 대비 클릭·전환율(질) ↑ 광고 관련 불만/신고 ↓ ‘준비’ 단계 사용자 전환율 ↑ |
| 우선순위 | P1 · 스프린트 2 |

## 고도화 3. 리텐션 루프: 걷기 + 능동 안부(‘오늘의 이야기’)

벤치마크. 캐시워크의 걸음-보상 즉시 체감, 당근의 동네 맥락, 삼성헬스의 걸음 신뢰성.

### 라운드테이블

박서연 (마케터)  캐시워크와 같은 걷기 보상만으론 차별화가 안 돼요. 우리 무기는 ‘AI가 매일 안부를 묻는다’입니다. 외로움을 덜어주는 앱이면 매일 엽니다.

김순자 (사용자)  아침에 ‘오늘 동네 날씨 좋으니 산책 어떠세요’ 하고 말 걸어주면 정 들죠. 근데 너무 자주 울리면 꺼버려요.

정미래 (디자이너)  AI 화면 첫 진입에 시간·동네·날씨·걸음·포인트를 엮은 따뜻한 인사 카드 하나. 오늘의 화제 1개 + 이어갈 행동 1개로 단순하게.

최준영 (개발자)  위치 동의 기반 날씨 어댑터는 이미 있어요. 앱을 껐을 때도 닿으려면 푸시 알림·스케줄러가 필요합니다. 1차는 앱 내 능동 카드, 2차에서 푸시.

한지훈 (QA)  권한 거부·센서 없음·비행기 모드에서도 화면이 비지 않아야 합니다. 걷기 보상은 ‘즉시 사용 가능’ 체감이 핵심이라 지급 피드백을 확인하겠습니다.

이도현 (PM)  리텐션 핵심 기능이라 P1. 다만 알림 빈도는 하루 1회 안부를 기본값으로, 사용자가 조절하게.

합의. 1차: 앱 내 능동 인사 카드(위치→날씨→걸음→포인트) + 걷기 즉시 보상 피드백. 2차: 푸시 알림·스케줄러(빈도/시간대 설정).

| 개발 항목 | (프론트 · 백엔드 · AI/데이터) |
| --- | --- |
| 프론트엔드 | - AI 첫 진입 능동 인사 카드(오늘의 화제 1 + 행동 1) - 걷기 화면: 원형 진행바 + ‘앞으로 N보면 M P’ 큰 글씨 - 마일스톤 달성·보상 지급 즉시 축하 피드백(토스트) - 센서/권한 없을 때 대체 안내 + 데모 버튼 |
| 백엔드/AI | - 맥락(시간대·날씨·걸음·지갑) 조합 → 따뜻한 인사 문구 생성 - 능동 화제·행동 추천 규칙 - (2차) 푸시 토큰·스케줄러·빈도/시간대 설정 저장 |
| 수용 기준 | - 첫 진입 시 오늘의 안부 카드가 노출된다. - 걷기 보상이 지급되는 즉시 화면에서 확인된다. - 알림 빈도를 설정에서 조절할 수 있다(2차). |
| 성공 지표(KPI) | D1/D7 재방문율 ↑ 일 평균 대화 세션 수 ↑ 걷기 참여율·마일스톤 달성률 ↑ |
| 우선순위 | P1 · 스프린트 2(앱내) / 스프린트 3(푸시) |

## 고도화 4. 시니어 접근성 디자인 시스템(토큰) 전면화

벤치마크. 토스의 큰 숫자, 정부24·돌봄앱의 고대비·쉬운 용어, 시스템 글꼴 크기 존중.

### 라운드테이블

김순자 (사용자)  글씨 키우기를 눌러도 어떤 화면은 그대로예요. 목록이랑 버튼도 다 커져야 읽죠.

정미래 (디자이너)  화면마다 따로 키우면 계속 어긋나요. 글자 크기·색 대비·간격·터치 영역을 ‘디자인 토큰’ 하나로 묶어 전 화면 공통 적용해야 합니다.

최준영 (개발자)  폰트 스케일을 전역 컨텍스트로 빼서 모든 텍스트가 구독하게 하면 됩니다. 시스템 글꼴 크기도 반영하고요.

한지훈 (QA)  ‘아주 크게’에서 레이아웃이 깨지거나 버튼 글자가 잘리지 않는지, 저시력·고대비 환경을 회귀로 넣겠습니다.

박서연 (마케터)  ‘큰 글씨·쉬운 말’ 자체가 시니어 시장 차별화 메시지입니다. 스토어 스크린샷에 그대로 씁니다.

이도현 (PM)  P1. 접근성은 한 번 시스템화하면 이후 모든 기능이 공짜로 혜택을 봅니다.

합의. 글자 3단계·색 대비(AA)·터치 영역·간격·쉬운말을 토큰화해 전 화면 공통 적용. 색에만 의존하지 않고 아이콘·라벨 병기.

| 개발 항목 | (프론트 · 백엔드 · AI/데이터) |
| --- | --- |
| 프론트엔드 | - 폰트 스케일 전역 컨텍스트화(모든 텍스트 구독) - 색·간격·터치영역 토큰 정의 및 컴포넌트 일괄 적용 - 본문/보조 텍스트 대비 AA(4.5:1) 이상 상향 - 주요 버튼 최소 높이 48pt+, 위험 동작 오조작 간격 |
| 품질/공통 | - ‘아주 크게’ 레이아웃 회귀 스냅샷 - 스크린리더(TalkBack/VoiceOver) 라벨 정비 - ‘읽어주기’ 진입점 자리 확보(실연동은 로드맵) |
| 수용 기준 | - 글자 크기 변경이 목록·버튼·설정 등 전 화면에 반영된다. - ‘아주 크게’에서도 글자 잘림·레이아웃 붕괴가 없다. - 핵심 정보가 색 없이도 아이콘·라벨로 구분된다. |
| 성공 지표(KPI) | 저시력 사용자 완주율 ↑ 글자 관련 이탈/문의 ↓ 접근성 점검 통과율 100% |
| 우선순위 | P1 · 스프린트 2 |

## 고도화 5. 안전(가드레일)을 신뢰 브랜드로 (사기·위기 예방 UX)

벤치마크. 토스의 이상거래 즉시 경고, 금융·시니어 보이스피싱 예방 캠페인의 ‘멈춤’ 화법.

### 라운드테이블

김순자 (사용자)  ‘검찰인데 계좌가…’ 같은 전화를 받으면 겁부터 나요. 앱이 ‘멈추세요’ 하고 붙잡아주면 정말 든든하죠.

박서연 (마케터)  이게 우리의 가장 큰 차별점입니다. ‘부모님 지켜주는 AI’ — 자녀가 부모에게 깔아드리는 이유가 됩니다.

정미래 (디자이너)  위험 감지 시 붉은 경고 카드를 맨 위 고정, ‘당신은 속은 게 아니라 똑똑하게 멈춘 겁니다’ 톤. 이때 광고·추천은 완전히 숨김.

최준영 (개발자)  112·1332·1393 번호는 탭하면 바로 전화 연결(tel)로. 규칙은 운영자가 콘솔에서 관리하도록 이미 DB화돼 있습니다.

한지훈 (QA)  다만 과잉 경고가 문제예요. ‘당뇨’ 한 단어에 매번 강한 경고가 뜨면 흐름이 끊깁니다. 위험 강도를 나눠야 합니다.

이도현 (PM)  P0(사기·위기)와 P1(과잉경고 조절)을 나눠 진행. 예방은 우리 서비스의 존재 이유입니다.

합의. 위험 감지 시 최상단 경고 카드 + 즉시 전화 연결 + 추천 전면 숨김. 위험 강도에 따라 ‘강한 멈춤’과 ‘가벼운 참고’를 구분해 과잉 경고 완화. 규칙은 운영 콘솔에서 관리.

| 개발 항목 | (프론트 · 백엔드 · AI/데이터) |
| --- | --- |
| 프론트엔드 | - 위험 시 붉은 경고 카드 최상단 고정 + ‘멈춤’ 화법 - 긴급 번호 탭→즉시 전화 연결(tel) - 경고 상황에서 광고·추천 렌더 차단 - ‘강한 경고 / 가벼운 참고’ 시각 위계 구분 |
| 백엔드/AI | - 입력·출력 이중 스크리닝(사기/위기/건강/금융/법률/개인정보) - 위험 강도 분류로 경고 수위 조절(과잉경고 완화) - 개인정보 자동 마스킹 - 가드레일 규칙 운영 콘솔 관리(추가/수정) |
| 수용 기준 | - 사기·위기 신호에 경고 카드가 답변보다 먼저 최상단에 뜬다. - 경고 카드의 번호를 누르면 바로 전화가 걸린다. - 위험 대화에서 광고·추천이 노출되지 않는다. - 가벼운 위험엔 강한 경고가 뜨지 않는다. |
| 성공 지표(KPI) | 사기 의심 대화에서 ‘멈춤’ 행동 전환율 안전 관련 신뢰도(설문) ↑ 가족 추천을 통한 설치 ↑ |
| 우선순위 | P0(사기·위기) / P1(과잉경고) · 스프린트 1~2 |

## 고도화 6. 온보딩 · 첫 성공 경험(Aha) 설계

벤치마크. 토스·당근의 짧고 목적 분명한 온보딩, ‘첫 성공’까지 최단 경로 설계.

### 라운드테이블

이도현 (PM)  시니어 앱의 성패는 ‘첫 5분’에 갈립니다. 켠 지 1분 안에 ‘질문 하나 → 진짜 답 → 포인트 감각’을 경험하게 해야 해요.

정미래 (디자이너)  온보딩은 3장 이내. ‘무엇을 해주는 앱’ 한 문장 → 대화 예시 → 포인트. 그다음 바로 첫 질문 3개 큰 칩을 눌러보게.

김순자 (사용자)  설명이 길면 안 읽어요. ‘생활비 아끼는 법’ 같은 걸 눌렀더니 진짜 답이 나오면, 아 이거구나 하죠.

박서연 (마케터)  그 ‘아하’ 순간을 첫 세션에 넣어야 리텐션이 붙습니다. 첫 성공까지의 시간을 지표로 봅시다.

최준영 (개발자)  첫 질문 칩은 실제 LLM 답으로 연결. 혹시 실패해도(고도화 1) 원인을 보여주니 ‘먹통’ 인상은 안 줍니다.

한지훈 (QA)  온보딩 건너뛰기·다시보기, 저사양·오프라인 첫 실행을 확인하겠습니다.

합의. 온보딩 3장 이내 + 첫 질문 3칩으로 ‘질문→진짜 답→포인트’를 첫 세션에 경험. 건너뛰기·다시보기 상시 제공.

| 개발 항목 | (프론트 · 백엔드 · AI/데이터) |
| --- | --- |
| 프론트엔드 | - 온보딩 3장(정의/대화예시/포인트) + 건너뛰기·다시보기 - 첫 화면 큰 질문 칩 3개(생활비·사기의심·여행) - 첫 답변 성공 시 가벼운 축하·포인트 안내 |
| 백엔드/AI | - 첫 질문 칩→실제 LLM 답 연결(실패 시 원인 노출) - 첫 성공까지 시간(TTFV) 이벤트 로깅 |
| 수용 기준 | - 첫 실행 1분 내 질문→답변→포인트 감각을 경험한다. - 온보딩을 건너뛰거나 언제든 다시 볼 수 있다. - 오프라인 첫 실행에서도 화면이 정상 동작한다. |
| 성공 지표(KPI) | 첫 성공까지 시간(TTFV) ↓ 온보딩 완료율 ↑ 첫날 재방문율 ↑ |
| 우선순위 | P1 · 스프린트 1 |

# 4. 통합 개발 로드맵(스프린트)

합의된 6개 고도화를 ‘체감 효과 대비 비용’ 순으로 3개 스프린트에 배치했다.

| 스프린트 | 목표(테마) | 포함 항목 | 성격 |
| --- | --- | --- | --- |
| 스프린트 1 | ‘대화가 된다 + 안전하다 + 첫 성공’ | 고도화 1(대화 신뢰성) · 고도화 5 일부(사기·위기 경고) · 고도화 6(온보딩 Aha) | P0 중심 |
| 스프린트 2 | ‘혼자서도 잘 쓴다 + 매일 온다’ | 고도화 2(맥락형 추천) · 고도화 3 앱내(능동 안부·걷기) · 고도화 4(접근성 시스템) · 고도화 5 나머지(과잉경고) | P1 중심 |
| 스프린트 3 | ‘앱을 껐어도 이어진다’ | 고도화 3 확장(푸시·스케줄러) · 읽어주기 실연동 · 실 수익화 어댑터 연동 검토 | P2/확장 |

## 4.1 리스크 · 의존성

- LLM 비용·지연: 가장 저렴한 모델(Haiku) 기본, 스트리밍으로 체감 지연 완화, 실패 시 정직한 폴백.

- 푸시 알림: 스케줄러·토큰 관리 필요 → 스프린트 3로 분리(1차는 앱 내 능동 카드).

- 수익화 실연동: 어댑터 패턴은 준비됨(샘플↔실연동 전환). 제휴사 계약·정산은 별도 트랙.

- 개인정보/안전: 동의·마스킹·가드레일은 출시 전 필수 점검 항목으로 고정.

## 4.2 품질 게이트(QA 관점 공통 수용 기준)

- 모든 실패 경로(연결 실패·권한 거부·오프라인·저사양)에서 화면이 비거나 멈추지 않는다.

- 돈·개인정보가 얽힌 화면은 확인 단계와 명확한 고지를 반드시 거친다.

- 위험(사기·위기) 대화에서 광고·추천은 절대 노출되지 않는다(회귀 고정).

- ‘아주 크게’ 글자에서 레이아웃이 깨지지 않는다.

맺음. 6개 롤의 결론은 하나로 모인다 — 시니어에게 필요한 건 더 많은 기능이 아니라, ‘진짜 답한다(고도화 1)·나를 지켜준다(고도화 5)·매일 말 걸어준다(고도화 3)’는 신뢰다. 스프린트 1의 P0 3건(대화 신뢰성·안전 경고·첫 성공)을 먼저 확정하면, 나머지 고도화는 그 신뢰 위에서 복리로 효과를 낸다.