혜택AI

UI · UX 및 기능 개선 제안서

사용성(Usability) 관점 개선 백로그

50~70대 시니어 사용자 중심

작성일: 2026년 7월 22일   ·   버전 1.0

범위: 신규 서비스 개발 제외 · 기존 화면·플로우의 사용성 개선에 한정

# 목차

# 1. 개요

## 1.1 문서 목적

이 문서는 혜택AI 앱을 실제 서비스 수준으로 다듬기 위해, 신규 기능 개발이 아니라 이미 구현된 화면과 흐름의 ‘사용성’을 개선하는 데 초점을 둔다. 특히 주 사용자층인 50~70대가 도움 없이 스스로 쓸 수 있는지를 기준으로, 첫 진입부터 대화·보상·설정까지 전 구간의 개선 항목을 우선순위와 함께 정리한다.

## 1.2 핵심 사용자와 원칙

- 쉬움 우선: 눈·손·기억의 부담을 줄인다 — 큰 글씨, 큰 터치 영역, 한 화면 한 가지 결정.

- 불안 제거: ‘지금 무엇을, 왜’가 항상 보이게 한다 — 상태·다음 행동을 늘 노출한다.

- 신뢰 우선: 돈·개인정보가 얽힌 순간은 더 천천히, 더 분명하게 안내한다.

- 정직함: 광고·제휴는 대화 맥락에서 필요할 때만, 답변과 분리해 제시한다.

## 1.3 우선순위·난이도 기준

| 구분 | 의미 |
| --- | --- |
| P0 | 당장 사용을 막거나 오해·불신을 부르는 문제. 최우선 개선. |
| P1 | 사용성을 크게 끌어올리는 핵심 개선. 출시 전 권장. |
| P2 | 완성도·만족도를 높이는 개선. 순차 반영. |
| 난이도 | 낮음 = 문구·레이아웃 조정 / 보통 = 화면 로직 조정 / 높음 = 구조·인터랙션 재설계 |

# 2. 개선 항목 요약

전체 개선 항목을 영역별로 한눈에 정리했다. 상세 설명은 3장 이후에 항목 번호로 이어진다.

| 영역 | 주요 개선 항목 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| A. 첫 진입·온보딩 | A1 3장 이내 온보딩 · A2 데모/실제 상태 명확화 · A3 권한 요청 사유 설명 | P0~P1 |
| B. AI 대화(핵심) | B1 연결 실패 원인 노출 · B2 답변 가독성 · B3 대화 연속성 · B4 입력·키패드 · B5 추천 분리 | P0~P1 |
| C. 접근성 | C1 글자 크기 전역 적용 · C2 색 대비 · C3 터치 영역 · C4 음성 대체(읽어주기) | P1 |
| D. 정보구조·이동 | D1 5탭 명확화 · D2 뒤로가기·홈 · D3 용어 쉬운말 | P1~P2 |
| E. 혜택·미션·렌탈 | E1 총비용 표기 · E2 렌탈 위험 고지 · E3 카드 신뢰 요소 | P0~P1 |
| F. 걷기 | F1 상태·다음 목표 시각화 · F2 권한 없을 때 대체 · F3 보상 즉시성 | P1~P2 |
| G. 내 보상·지갑 | G1 상태 3분류 이해 · G2 교환 절차 · G3 타임라인 | P1 |
| H. 설정·개인정보 | H1 동의 관리 이해 · H2 FAQ 접근 · H3 로그아웃·초기화 | P2 |
| I. 안전·가드레일 | I1 사기·위기 경고 UX · I2 전화 연결 · I3 과잉경고 조절 | P0~P1 |
| J. 상태·피드백 | J1 로딩·빈화면 · J2 오류 안내 · J3 성공 피드백 | P1 |
| K. 능동 대화·알림 | K1 오늘의 이야기 노출 · K2 알림 빈도·톤 | P2 |
| L. 마이크로카피 | L1 일관된 존댓말·톤 · L2 버튼 동사 명확화 · L3 단위(원/P) 통일 | P1~P2 |

# 3. 첫 진입 · 온보딩 (A)

# 4. AI 대화 화면 (B) — 핵심

# 5. 접근성 — 50~70대 (C)

# 6. 정보구조 · 이동 (D)

# 7. 혜택 · 미션 · 렌탈 카드 (E)

# 8. 걷기(만보기) (F)

# 9. 내 보상 · 지갑 (G)

# 10. 설정 · 개인정보 (H)

# 11. 안전 · 가드레일 UX (I)

# 12. 상태 · 피드백 · 오류 처리 (J)

# 13. 능동 대화 · 알림 (K)

# 14. 마이크로카피 · 톤 (L)

# 15. 실행 제안 (반영 순서)

적은 비용으로 체감 효과가 큰 순서로, 3개 묶음으로 나눠 반영할 것을 제안한다.

## 1차 (P0 · 즉시) — ‘대화가 된다’는 확신 주기

- 연결 실패 원인 노출(B1)·데모/실제 상태 명확화(A2)

- 입력창·키패드 정리(B4)

- 총비용 표기(E1)·렌탈 위험 고지(E2)

- 사기·위기 경고 UX(I1)·전화 연결(I2)

## 2차 (P1) — ‘혼자서도 잘 쓴다’ 만들기

- 답변 가독성(B2)·대화 연속성(B3)·추천 분리(B5)

- 글자 크기 전역 적용(C1)·색 대비(C2)·터치 영역(C3)

- 탭 명명(D1)·쉬운 말(D3)·보상 상태 이해(G1,G2)

- 빈 화면·오류 안내(J1,J2)·보이스 가이드(L1,L2)

## 3차 (P2) — 완성도·지속성 높이기

- 능동 대화·알림(K1,K2)

- 설정·동의 이해(H1~H3)·타임라인 쉬운 말(G3)

- 읽어주기 훅(C4)·단위 통일(L3)·성공 피드백(J3)

요약. 이번 라운드의 핵심은 ‘새 기능’이 아니라 ‘이미 있는 기능을 시니어가 오해 없이, 혼자서, 안심하고 쓰게’ 만드는 것이다. 특히 대화 연결 상태의 투명성(B1·A2), 돈·개인정보가 얽힌 순간의 명확한 고지(E1·E2·I1)를 최우선으로 반영할 것을 권한다.